KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHUYÊN SÂU

Nhóm 12 - Thành viên nhóm:

- Nguyễn Thị Trang (Trưởng nhóm)

- Lê Quang Khánh

Tên ứng dụng: ﻿Hệ thống quản lý thuê căn hộ có tích hợp AI

Thời gian thực hiện: Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 27/07/2026 Đến: 02/08/2026) | Khảo sát bài toán Hệ thống quản lý thuê căn hộ có tích hợp AI | Nguyễn Thị Trang |  |
|  | Khởi tạo tài liệu dự án | Lê Quang Khánh |  |
| Tuần 02 (Từ: 03/08/2026 Đến: 09/08/2026) | Phân tích nghiệp vụ thuê căn hộ | Nguyễn Thị Trang |  |
|  | Thiết kế use case | Lê Quang Khánh |  |
| Tuần 03 (Từ: 10/08/2026 Đến: 16/08/2026) | Phân quyền và vị trí AI. | Nguyễn Thị Trang |  |
|  | Phát triển lược đồ ERD | Lê Quang Khánh |  |
| Tuần 04 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/08/2026) | Tinh chỉnh lại tài liệu: sửa phần danh sách câu hỏi thu thập | Nguyễn Thị Trang |  |
|  | Phát triển lược đồ ERD | Lê Quang Khánh |  |
| Tuần 05 (Từ: 24/08/2026 Đến: 30/08/2026) | Tinh chỉnh lại tài liệu: sửa phần phân quyền và chuẩn hóa lại các yêu cầu chức năng | Nguyễn Thị Trang |  |
|  | Chỉnh sửa sơ đồ usecase theo chức năng mới chuẩn hóa | Lê Quang Khánh |  |
| Tuần 06 (Từ: 31/08/2026 Đến: 06/09/2026) | Tinh chỉnh lại tài liệu: sửa phần phân quyền và chuẩn hóa lại các yêu cầu chức năng | Nguyễn Thị Trang |  |
|  | Hoàn thiện lược đồ ERD,UML | Lê Quang Khánh |  |
| Tuần 07 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) |  |  |  |
| Tuần 08 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) |  |  |  |
| Tuần 09 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026) |  |  |  |